# 顧客検索画面 CSV出力条件不一致 バグチケット

顧客管理システム刷新プロジェクト

| 項目 | 内容 | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| チケットID | BUG-2026-014 | 状態 | 修正済み 確認待ち |
| 登録日時 | 2026-09-18 15:20 JST | 登録者 | 佐藤 |
| 担当者 | 鈴木 | 確認者 | 山田 |
| 重要度 | 高 | 優先度 | 高 |
| 対象環境 | 結合テスト環境 | 対象版 | crm-app 1.2.3-rc2 |
| 対象機能 | SCR-CUS-001 顧客検索 | 関連API | GET /api/v1/customers/export |

# 概要

都道府県に東京都を指定して検索すると、画面には東京都の顧客だけが表示される。一方、同じ条件でCSV出力すると都道府県条件が適用されず、他都道府県の顧客も出力される。個人情報を意図しない範囲まで取得できるため、本番リリースの停止条件とする。

# 影響範囲

CSV出力機能を利用できる担当者ロールと管理者ロールに影響する。

顧客番号、氏名、住所、電話番号を含むCSVに、検索条件外の顧客が混入する。

画面一覧と通常の顧客検索APIは正しく絞り込まれるため、CSV出力APIだけが影響を受ける。

結合テスト環境で検出しており、本番環境へのリリース前である。

# 再現条件

| 項目 | 設定値 |
| --- | --- |
| 利用者 | test_operator01 担当者ロール |
| ブラウザ | Google Chrome 社内標準版 |
| 検索条件 | 都道府県 東京都 その他の条件は未指定 |
| テストデータ | 全顧客 1,248件 うち東京都 217件 |

# 再現手順

担当者ロールの利用者で顧客管理システムへログインする。

顧客検索画面 SCR-CUS-001 を開く。

都道府県に東京都を指定し、検索ボタンを押す。

検索結果が217件であり、表示された顧客の都道府県が東京都であることを確認する。

検索条件を変更せずにCSV出力ボタンを押し、ダウンロードしたCSVの件数と内容を確認する。

# 期待結果と実際結果

| 区分 | 結果 |
| --- | --- |
| 期待結果 | CSVには東京都の顧客217件だけが出力される。画面の検索結果件数とCSVのデータ件数が一致する。 |
| 実際結果 | CSVには全顧客1,248件が出力され、東京都以外の顧客1,031件が含まれる。 |

# 確認した証跡

| 確認対象 | 件数 | 結果 | 補足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 画面検索結果 | 217件 | 正常 | 東京都の顧客のみ表示 |
| 顧客検索API | 217件 | 正常 | prefectureCode=13 が送信される |
| CSV出力結果 | 1,248件 | 不具合 | 東京都以外1,031件を含む |
| CSV出力APIログ | 1リクエスト | 不具合 | prefectureCode が検索条件に設定されていない |

# 原因

CSV出力APIでは、画面から受け取った検索条件を CustomerExportCondition に変換している。変換処理 CustomerExportConditionMapper に prefectureCode の設定がなく、都道府県条件だけが出力用検索条件から欠落していた。通常の顧客検索APIは別の変換処理を使うため影響を受けなかった。

# 修正内容

CustomerExportConditionMapper に prefectureCode のコピー処理を追加した。

CSV出力APIの単体テストに、都道府県条件の設定有無を確認するケースを追加した。

画面検索結果とCSV出力件数を比較する結合テストを追加した。

CSV出力条件の項目一覧を API仕様書 API-2026-001 に追記した。

# 修正対象

| 種別 | 対象 | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| Java | CustomerExportConditionMapper.java | prefectureCode のマッピング追加 |
| 単体テスト | CustomerExportConditionMapperTest.java | 都道府県条件の正常系と未指定ケースを追加 |
| 結合テスト | IT-CSV-012 | 画面条件とCSVデータの一致確認を追加 |
| 仕様書 | API-2026-001 | CSV出力APIの検索条件に都道府県を明記 |

# 確認結果

| No | 確認内容 | 期待結果 | 実施結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 東京都を指定してCSV出力 | 217件で都道府県が東京都 | 合格 217件 |
| 2 | 大阪府を指定してCSV出力 | 大阪府の顧客だけを出力 | 合格 |
| 3 | 都道府県を未指定でCSV出力 | 全顧客を出力 | 合格 1,248件 |
| 4 | 都道府県と状態を同時指定 | 両方の条件に一致する顧客だけを出力 | 合格 |
| 5 | 権限のない閲覧者でCSV出力 | CSV出力ボタンを表示しない | 合格 |

# リリース判定と残対応

修正版 crm-app 1.2.3-rc3 で再現手順と回帰テストを実施し、すべて合格した。山田による確認後にチケットを完了とし、1.2.3のリリース対象へ含める。修正前に出力されたCSVは結合テスト用データであり、社外提供はない。

| 対応 | 担当 | 期限 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正版の確認 | 山田 | 2026-09-21 | 未完了 |
| API仕様書のレビュー | 高橋 | 2026-09-22 | 未完了 |
| 1.2.3 リリース判定会議 | 高橋 | 2026-10-02 | 予定 |

# 関連情報

| 区分 | 識別子 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 画面設計 | SCR-2026-001 | 顧客検索画面設計書 |
| API仕様 | API-2026-001 | 顧客検索API仕様書 |
| 結合テスト | IT-CSV-012 | 顧客検索条件付きCSV出力 |
| コミット | fix/BUG-2026-014 | 都道府県条件のマッピング修正 |